Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

Departamento

Área:

Maestría:

Materia: EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

No. de materia

Horas teóricas 2 / Horas prácticas 2 / Créditos 6

Plan curricular:

Elaboro: M. en V. Ing. Raúl Fernández Musacchio

Revisó:

Fecha de Actualización: Diciembre 2011

Periodo: Enero-Junio 2012

Descripción general.

Esta materia teórica práctica, facilita al estudiante, el conocimiento necesario para la elección de la maquinaria y equipo que se podrá utilizar en cualquier construcción que lo requiera, conocer sus rendimientos y características principales, así como planear el uso eficiente de las mismas al comparar volúmenes de producción, tiempos de ejecución y costo horario de la maquinaria. Además ampliará sus conocimientos en cuanto a los usos principales de los diferentes equipos y maquinaria utilizada en toda obra de construcción.

Objetivo general.

Al terminar el curso, el estudiante ampliará sus conocimientos en cuanto a los usos principales de los diferentes equipos y maquinaria utilizada en toda obra de construcción, determinando sus rendimientos, y el costo horario de la maquinaria.

Contenido por Unidades

UNIDAD 1 – Conceptos Generales en Maquinaria y Equipo de Construcción

Objetivo particular:

Al terminar la presente unidad el alumno comprenderá conceptos generales para estar en condiciones de asimilar el desarrollo de esta asignatura.

1.1 Motores

1.1.1 Motor de gasolina

1.1.2 Motor de diesel

1.1.3 Motor eléctrico

1.2 Transmisión

1.3 Sistema Hidráulico

1.4 Piezas de desgaste

UNIDAD 2 – Maquinaria y Equipo de Construcción

Objetivo particular:

Al terminar la presente unidad el participante en este curso, comprenderá los diferentes tipos de maquinaria que se emplean en la construcción y será capaz de planear el uso eficiente de las mismas.

2.1 Maquinaria ligera para edificación

2.2 Maquinaria pesada para terracerías, urbanización y puentes

2.3 Maquinaria para trituración y minas

2.4 Maquinaria para pavimentos asfálticos e hidráulicos

UNIDAD 3 – Rendimientos de la Maquinaria y Equipo

Objetivo particular:

Al terminar la presente unidad el alumno comprenderá los factores que afectan al rendimiento de la maquinaria y equipo de construcción y será capaz de determinarlos teóricamente.

3.1 Manuales de rendimiento de los fabricantes

3.2 Factores de operación

3.3 Cálculo de rendimientos

UNIDAD 4 – Análisis, cálculo e Integración de Costos Horarios de Maquinaria y Equipo

Objetivo particular:

Al terminar la presente unidad el alumno adquirirá conocimientos sobre el cálculo e integración del costo horario de maquinaria y su aplicación en las licitaciones de obra pública.

4.1 Marco legal

4.1.1 Ley de Obras Públicas (estatal y federal)

4.1.2 Reglamento de la LOPySRM

4.1.3 Normas de la S.C.T.

4.2 Cargos fijos

4.2.1 Valor de adquisición y gastos de importación

4.2.2 Valor de rescate

4.2.3 Depreciación

4.2.4 Inversión

4.2.5 Seguros

4.2.6 Mantenimiento

4.2.7 Almacenaje

4.3 Consumos

4.3.1 Combustible

4.3.2 Lubricantes

4.3.3 Filtros

4.3.4 Piezas de desgaste

4.4 Operación

4.4.1 Salario base

4.4.2 Factor de salario real

4.4.3 Costo directo de mano de obra

4.5 Factor de sobrecosto

4.5.1 Indirectos de oficina central

4.5.2 Indirectos de obra

4.5.3 Financiamiento

4.5.4 Utilidad

4.5.5 Cargos Adicionales

4.6 Diferencias en el cálculo Ley Estatal y Ley Federal

4.7 Software de ingeniería de costos

# Metodología del curso

Se combinará de la mejor forma posible, la teoría expuesta en el aula y la discusión de audiovisuales. Todo con el propósito de lograr en el alumnos, habilidad de elección de la maquinaria y equipo que se podrá utilizar en cualquier construcción que lo requiera, conocer sus rendimientos y características principales, así como planear el uso eficiente de las mismas al comparar volúmenes de producción, tiempos de ejecución y costo horario de la maquinaria para emplearse en presupuestos de obra tipo edificación y de infraestructura urbana.

# Requisitos o condiciones de evaluación

# Criterios de Evaluación

El número que se tomará como punto de partida para aplicar los procesos de evaluación, será aquel que resulte del siguiente criterio de medición:

Primer examen parcial			25%

Segundo examen parcial		25%

Trabajo final:				50%

FUENTES DE INFORMACION

Obras en proceso de construcción

Bibliografía Básica

1.- Suárez Salazar, Costos y Tiempos en edificación, México 2006, 3ª Ed. LIMUSA

2.- Plazola, Normas y costos en construcción, México 1979, Ed. LIMUSA

Bibliografía Complementaria

1.- CMIC, Catálogo de Costos Horarios, México, D.F. 2009

2.- Héctor Elizalde González, Maquinaria Pesada, Obras Urbanas, Aguascalientes 1985, UAA